Приложение № 2 к информационной карте запроса котировок

«Утверждаю»

ООО «Энергетик»_____________ С. А. Савинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование  заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик», 446010, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Дизельная, 12, тел. 8 846 4 37 39 04, эл.почта: Energetik-smeta@yandex.ru

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):  запрос котировок        Источник, объем и сроки финансирования: Собственные средства Заказчика

Предмет гражданско-правового договора: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области (Капитальный ремонт кровли )

№ п/п Место выполнения работ; Объем выполняемых работ. Площадь кровли*, м2. 1.; Самарская обл Шигонский р-н, с. Новодевичье, ул. Советская, д. 2 А (скатная кровля); 239,8. 2.; Самарская обл г.Сызрань ул.Карбышева д10(скатная кровля); 264. 3.; Самарская обл.,г.Сызрань,ул.2-я Железнодорожная д.24(скатная кровля); 780. 4.; Самарская обл.,г.Сызрань, ул.Московская д.13(мягкая кровля); 1486. 5.; Самарская обл., г.Сызрань пр.50лет октября д10 (скатная кровля); 1700. 6.; Самарская обл., г.Сызрань ул.декабристов д153 (мягкая кровля); 1023.

* уточняется по результатам проведения подготовительных работ Срок выполнения работ: в период с момента заключения договора по 30.10.2018 г.

Порядок формирования цены гражданско-правового договора: Цена гражданско-правового договора формируется с учетом общей стоимости   услуг, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с  оказанием услуг, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Заказчик перечисляет на р/с  аванс в размере 30% при выполнении не менее 50% от общего объема работ по договору. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 60-ти календарных дней  после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт оказания услуг в соответствии с условиями гражданско-правового договора и приложений к нему, если иной порядок оплаты не предусмотрен в Техническом задании к гражданско-правовому договору.

Требование к исполнителю:

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

Исполнитель обязуется:

- проводить контроль качества выполняемых работ

- вести общий журнал работ

- предоставить исполнительную схему

- проводить фото фиксацию каждого этапа работ

- составлять акты на скрытые работы с приложением фотоотчета

- составлять акт пролития жилых/нежилых помещений

- составлять акт устранения дефектов после нанесения ущерба собственникам

Срок подписания  гражданско-правового договора:  Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.